Załącznik Nr 7 do SWZ

UMOWA - wzór

W dniu ……………..…. 2021 roku, pomiędzy Gminą Kowalewo Pomorskie  mającą siedzibę                         w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13 , 87-410 Kowalewo Pomorskie ,  NIP: 5030022196  , Regon: 871118595  reprezentowaną przez:

Burmistrza  Miasta Kowalewo Pomorskie  – Jacka Żurawskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Magdaleny Górnej

zwaną dalej "Zamawiającym"

a

………………………………………………………………………………………… mającą/ym siedzibę                     w ….............................................................. przy …………………………………………….………………,

NIP ...................................... REGON ………………………………........,

reprezentowaną/ym przez:

…………………………………………………………………………………………………..…………………..

zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019, ze zm.) zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

(Przedmiot umowy)

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane  z realizacją inwestycji pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 110103C w Mlewie  Gmina Kowalewo Pomorskie  w ramach zadania inwestycyjnego Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej                              w Mlewie”.

2. Szczegółowy zakres robót określa:

1) projekt budowlany drogi , projekt wykonawczy drogi , projekt budowlany telekomunikacja  , projekt stałej organizacji ruchu drogowego ;

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych telekomunikacja , szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót-drogi;

- przedmiary robót (materiał pomocniczy).

3. Główne założenia projektowe

- projektowany przekrój : chodnik szerokości 1,50m obramowany obrzeżem betonowym  8x30cm, zjazdy do posesji obramowane krawężnikiem betonowym 12x25 cm ,

- szerokość zjazdów indywidualnych zgodna z szerokością bram                                                                            w ogrodzeniach,

- zjazd publiczny z drogi gminnej na dz. nr 122 obramowany krawężnikiem betonowym 15x30 cm i 15x22 cm na przejściach dla pieszych. Szerokość zjazdu 5,0m.

Niweleta i przekrój poprzeczny

- Niweletę nawierzchni zaprojektowano po konfiguracji terenu istniejącego                                                          z dowiązaniem wysokościowym do drogi gminnej i przyległej zabudowy do pasa drogowego.

- Konstrukcje nawierzchni

- zjazd publiczny na dz.  122 z drogi gminnej KR2:

  - betonowa kostka brukowa gr. 8 cm szara dwuteownik bez fazy

  - podsypka cem -piaskowa gr. 5 cm

  - podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego frakcja 0/31,5  stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy 30 cm

- zjazdy indywidualne do posesji KR1

  - betonowa kostka brukowa gr.8 cm brunatna 10x20x8cm bez fazy

  - podsypka cem -piaskowa gr. 5 cm

  - podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego frakcja 0/31,5  stabilizowanego

mechanicznie grubość warstwy 15 cm

- projektowany chodnik KR1

- betonowa kostka brukowa gr. 10x20x8cm koloru szarego bez fazy układana

równolegle do osi drogi gminnej

- podsypka cem-piaskowa gr.5 cm ,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.10 cm

- projektowany chodnik KR1

- betonowa kostka brukowa gr. 10x20x8cm koloru szarego bez fazy układana

równolegle do osi drogi gminnej

- podsypka cem-piaskowa gr.5 cm ,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.10 cm

Pozostały zakres

- Odwodnienie projektowanych nawierzchni - powierzchniowe poprzez spadki podłużne                                  i poprzeczne na przyległy teren

- Ochrona zieleni – wycinka trzech drzew zgodnie z wydaną decyzją

- Roboty ziemne, roboty rozbiórkowe

- Budowa kanału technologicznego GKT Kowalewo Pomorskie dł. 758,8 m w tym przejścia pod drogami i wjazdami , studnie kablowe SKO-2g – 7 szt , studnie kablowe SKR-1- 4 szt.

- Stała organizacja ruchu

§ 2

(Termin realizacji)

- Rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

- Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień 30 czerwca 2022 r.

§ 3

(Obowiązki zamawiającego)

1.Do obowiązków Zamawiającego należy:

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy;

- protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy;

- udział w odbiorach;

- przekazanie dokumentacji projektowej;

- przekazanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

§ 4

(Obowiązki Wykonawcy)

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- realizowanie robót zgodnie z projektem budowlanym/wykonawczym, ofertą Wykonawcy, opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami, w tym Prawa Budowlanego, sztuką budowlaną a także wskazaniami Zamawiającego;

- niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego i zgłoszenie wszelkich zastrzeżeń i wad zawartych w dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej pod rygorem odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające na skutek realizacji robót na podstawie wadliwej dokumentacji, bez wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego;

- prowadzenie dokumentacji budowy, przygotowanie oraz przekazanie w dwóch egzemplarzach;

- protokolarne przejęcie placu budowy oraz rozpoczęcie robót w terminie ustalonym                          w umowie;

- wyznaczenie Kierownika Budowy koordynującego realizację zadania i pełniącego funkcję zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na każdym etapie wykonywanych robót;

- ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.;

- stosowanie materiałów określonych dokumentacją techniczną, posiadających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie oraz przedstawienia deklaracji lub certyfikatu zgodności z Polską Normą, aprobaty technicznej lub światowego certyfikatu ISO;

- wykonanie własnym kosztem i staraniem wszelkich badań laboratoryjnych (badanie zagęszczenia gruntu, badanie nośności podbudowy i nawierzchni, itp.) wraz                                        z przedstawieniem pozytywnych wyników tych badań;

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stosownie do wymagań określonych w art.21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane;

- zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; brak zgłoszenia tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót                          i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- organizacja zaplecza budowy z zasilaniem energetycznym we własnym zakresie oraz przywrócenie terenu zajętego pod zaplecze budowy do stanu poprzedniego w terminie                      21 dni po zakończeniu robót;

- ochrona placu budowy i zaplecza;

- przerwanie robót i zabezpieczenie terenu budowy na każde żądanie Zamawiającego,

- pokrycie kosztów poboru wody, energii elektrycznej i zrzutu ścieków związanych  
z realizacją przedmiotu umowy;

- opracowanie, zatwierdzenie oraz wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu 
z zabezpieczeniem dojścia i dojazdu do nieruchomości znajdujących się w pasie robót,

- uzgodnienie warunków zajęcia pasa drogowego z właściwym zarządcą drogi ;

- opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i uzgodnienie go z Zamawiającym,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i wydanie go Zarządcy terenu                      w terminie ustalonym dla odbioru robót;

- bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami;

- zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz uczestniczenie 
w czynnościach odbiorowych t.j. odbiorach częściowych, odbiorze końcowym, przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi na wezwanie Zamawiającego;

- przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakończeniu budowy zawierającego dokumentację powykonawczą, niezbędne badania i sprawdzenia wymagane zgodnie                          z STWiORB wraz z aprobatami technicznymi na użyte materiały;

- wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki lub demontażu pozostają do dyspozycji Wykonawcy i powinny zostać usunięte i wywiezione staraniem i na koszt Wykonawcy na składowisko lub wykorzystane w sposób , który nie będzie zagrażał środowisku naturalnemu , łącznie z wywozem i składowaniem ziemi z wykopów;

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszystkich niezinwentaryzowanych kolizji z sieciami uzbrojenia terenu tj. w szczególności kolizji z istniejącymi urządzeniami melioracji szczegółowej , przewodami i urządzeniami wodociągowymi , telekomunikacyjnymi , elektroenergetycznymi i innymi;

- Wykonawca po dokonaniu odbudowy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego zgłosi do odbioru właściwemu użytkownikowi/zarządcy i dostarczy Zamawiającemu podpisany protokół odbioru;

- w czasie prowadzonych robót , wykonawca dokona korekty urządzeń usytuowanych na placu budowy urządzeń (np. skrzynki wodociągowe, hydranty itp.) i dostosuje do niwelety układanych nawierzchni (terenu) – o ile wystąpi taka konieczność;

- Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu                   do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji poszczególnych etapów objętych niniejszym zamówieniem.

§ 5

- Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu przedmiotu umowy, odpowiada także w pełnym zakresie za wszelkie działania Podwykonawców                i innych osób działających w jego imieniu, jak za działania własne.

- Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy winien zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone osobom trzecim w wyniku robót będących przedmiotem umowy (O.C.) za cały okres obowiązywania umowy oraz złożyć Zamawiającemu kopię zawartej umowy.

§ 6

1.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, osób wykonujących czynności fizyczne i obsługę maszyn przy robotach budowlanych przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę   lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do :

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów                       i dokonywania ich oceny ;

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania                              w/w  wymogów ;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy                                                     lub w siedzibie Wykonawcy, zadawania pytań w szczególności osobom wykonującym prace.

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane                    w ust. 1 czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie                    to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy   lub  Podwykonawcy;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę                                                  lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy                                           lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny   być możliwe do zidentyfikowania ;

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie               z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 
w wysokości określonej w § 10 ust. 2 pkt. 9 niniejszej umowy ; niezłożenie przez Wykonawcę 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia                     na podstawie umowy o pracę  traktowane będzie również jako niespełnienie przez Wykonawcę                lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku tej kontroli, że Wykonawca lub Podwykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiającemu od Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości określonej w §  10ust.2 pkt.9 niniejszej umowy.

§ 7

(Udział podwykonawców w realizacji zamówienia)

- Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom do wykonania część przedmiotu zamówienia, jednak nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do siedziby Zamawiającego  projektu umowy                       o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo (zgodnego z warunkami określonymi w umowie głównej oraz w przepisach), której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,                           lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany.

- W terminie 7 dni roboczych od daty wpłynięcia projektu umowy o podwykonawstwo                                       lub dalsze podwykonawstwo do siedziby Zamawiającego, Zamawiający zgłosi zastrzeżenia                       do projektu tej umowy i do projektu zmiany umowy, której przedmiotem  są roboty budowlane. Strony ustalają, iż datą zgłoszenia zastrzeżeń będzie odpowiednio data nadania listu poleconego w polskiej placówce operatora wyznaczonego lub data osobistego przekazania zastrzeżeń                          na piśmie.

- Opinia na temat akceptacji umowy, bądź braku akceptacji umowy bezwzględnie wymaga formy pisemnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych                                             za zgodność z oryginałem umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmiany, w terminie 7 dni od daty ich zawarcia.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana                                         jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zasady określone w ust. 2 stosuje  się odpowiednio.

- Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania swoich Podwykonawców i pracowników Podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo                               do żądania usunięcia z terenu budowy każdego Podwykonawcy lub pracownika Podwykonawcy, który przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy dał powód  do uzasadnionych skarg.

- Umowy, o których mowa w ust. 5, powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wynagrodzenie za odebrane części robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym              w terminach tam przewidzianych, wykonane z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w § 7 niniejszej umowy, biorących udział  w realizacji prac, będzie płacone przez Zamawiającego na rzecz:

- Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu potwierdzenia przelewu zrealizowanego na rachunek Podwykonawcy w kwocie odpowiadającej zakresowi robót wykonanych przez Podwykonawcę i odebranych przez Zamawiającego.

- Podwykonawcy, bezpośrednio na jego rachunek po dostarczeniu do Zamawiającego oryginału umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, lub jej kopii poświadczonej                               za zgodność z oryginałem oraz faktury wystawionej przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych                                     po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem                       są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                                  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9 pkt. 2 Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może :

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty ;

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy                     lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego                       co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy ;

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,                    o których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                           z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku przyjmuje się, że Wykonawcy nie przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie w części wypłaconej lub przeznaczonej                               do wypłacenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, a Wykonawca zrzeka się tego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- Zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wygasa w zakresie,                            w którym Zamawiający dokonał zapłaty na rzecz Podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury                         do siedziby Zamawiającego.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Łączne wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy i Podwykonawcom nie może przekroczyć całkowitego wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust.1 niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że w zakresie stosunków wewnętrznych odpowiedzialności solidarnej w stosunku do Podwykonawców robót budowlanych, Zamawiający jest uprawniony do otrzymania                                         od Wykonawcy zwrotu całości wypłaconego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom  wynagrodzenia.

§ 8

(Wynagrodzenie)

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego                    w § 1 ustala się na kwotę brutto: ………………………….. zł                                                                                  (słownie:  ………………………………………………………………zł) - zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy wraz z jego przekazaniem do użytkowania, na warunkach określonych umową. Kwota  zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oferty Wykonawcy i obowiązujących przepisów jak również koszty nie ujęte w dokumentacji projektowej, nieprzewidziane przez Zamawiającego, a niezbędne do realizacji zadania i przekazania do użytkowania. Wynagrodzenie to nie podlega waloryzacji i stanowi maksymalną kwotę należności Wykonawcy z tytułu umowy.

- Ustala się, że rzeczywisty zakres robót wykonanych w ramach niniejszej umowy oraz rzeczywisty poziom inflacji w okresie realizacji umowy stanowią elementy ryzyka gospodarczego Wykonawcy  i nie będą stanowiły podstaw do podwyższenia wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje opłat administracyjnych z tytułu wycinki drzew.

- Zamawiający dokona rozliczenia z Wykonawcą za realizację inwestycji zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym dotyczącym realizacji umowy za wykonane 
i odebrane w terminie umownym roboty.

- Koszty jednostkowe, stawka roboczogodziny i narzuty podane w ofercie Wykonawcy do końca realizacji przedmiotu umowy nie ulegną podwyższeniu.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych ( nie objętych dokumentacją projektową) Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy. Dyspozycje Inspektora Nadzoru w tym zakresie , bez zgody Zamawiającego będą bezprawne.

- O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru.

- W przypadku wykonania ewentualnych robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym w ramach zamówień dodatkowych , Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo                   do ich wykonania. Uzgadnianie między stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robót dodatkowych , a także pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z części robót , odbywać się będzie na podstawie negocjacji stron , lecz nie będzie większe niż ustalone w oparciu o czynniki cenotwórcze podane w ofercie tj. :

R - g = ……… zł.

Kp ( R + S ) = ………. %

Kz (od M ) = ……..

Z ( od S + R + Kp ) = ……… %

- Za roboty dodatkowe, strony uznają roboty, których Wykonawca nie mógł przewidzieć, obliczając cenę oferty z należytą starannością.

- Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia , jeżeli wykonał prace dodatkowe podczas realizacji zamówienia bez zmiany umowy i zgody Zamawiającego .

- Wykonanie całości prac w terminach wcześniejszych niż ustalony w harmonogramie rzeczowo - finansowym nie upoważnia Wykonawcy do doręczenia faktury Zamawiającemu przed terminem wynikającym z harmonogramu lub żądania wcześniejszej zapłaty chociażby części wynagrodzenia.

- W przypadku ograniczenia zakresu umowy przez Zamawiającego ustala się minimalną wartość świadczenia stron w wysokości 60% wartości przedmiotu umowy określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy .

§ 9

(Zasady odbioru)

- Zamawiający dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę elementów robót w terminie                        do   10 dni roboczych od daty ich pisemnego zgłoszenia.

- Za zgodą Zamawiającego wystawianie faktur częściowych za roboty odebrane przez Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót pod względem ilości i jakości, opartych o procentowe zaawansowanie stopnia realizacji przedmiotu umowy określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub przez Inspektora Nadzoru. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  w § 8 ust. 1 niniejszej umowy .

- Rozliczenie całości robót nastąpi fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę, 
po dokonaniu przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez obie strony.

- Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający odmówi odbioru robót                             do czasu usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Faktury Wykonawcy będą regulowane w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze ,  w terminie do 30 dni od daty ich złożenia Zamawiającemu po ich uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym.                                         Wykonawca oświadcza, że wskazany  rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

- Faktury winny być wystawione na

Nabywca:

Gmina Kowalewo Pomorskie,

87-410 Kowalewo Pomorskie

ul. Konopnickiej 13

NIP:        5030022196

Odbiorca:

Gmina Kowalewo Pomorskie,

87-410 Kowalewo Pomorskie

ul. Konopnickiej 13

- Płatność faktur za roboty wykonane przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców  nastąpi po dostarczeniu dowodu zapłaty tych faktur przez generalnego Wykonawcę, jako Zamawiającego wobec Podwykonawcy .

- Za dzień zapłaty będzie uznany dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Faktury wystawiane przez Wykonawcę powinny być doręczone do siedziby Zamawiającego.

§ 10

(Kary umowne)

  - Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność według następujących zasad:

  - Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:

  - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy, lub jego części zawartej                     w harmonogramie  rzeczowo-finansowym – w wysokości do 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §  8 ust. 1 niniejszej umowy  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
i rękojmi - w wysokości do 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy , za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad ;

  - za nienależytą realizację przedmiotu umowy, w szczególności za odstąpienie Wykonawcy od umowy z powodu bankructwa, lub upadłości oraz z powodu innej zawinionej przez Wykonawcę przyczyny, lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy z tytułu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości do 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy ;

  - z tytułu złej jakości wykonanych robót i użytych materiałów – w wysokości do 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy ;

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości do 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia zgłoszenia w formie pisemnej odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę,

  - z tytułu nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości do 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 8 ust. 1 niniejszej umowy ;

  - z tytułu nie przedłożenia  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości do 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od ostatniego dnia terminu wyznaczonego na podstawie                        § 7 ust.3 niniejszej umowy  ;

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości do 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 8 ust. 1 niniejszej umowy ;

  - za nie spełnienie przez Wykonawcę wymagań określonych w § 6 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.

  - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający                                  od Wykonawcy ustala się jako równą wartości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy .

  - Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający może  dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy lub z pobranego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego, a jeżeli potrącenie to nie będzie możliwe, wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty księgowej.

§ 11

(Odbiór robót)

      - Strony ustalają, że przedmiotem odbioru:

- przejściowego – będą roboty zanikające i elementy robót podlegające fakturowaniu, określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

- końcowego – będzie przedmiot umowy określony na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego łącznie z przekazaniem dokumentacji powykonawczej  i obiektu                                 do eksploatacji.

      - W przypadku robót określonych w ust. 1 pkt 1, Wykonawca po dokonaniu zgłoszenia ich wykonania w dzienniku budowy, powiadamia Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie zgłoszonych do odbioru robót przez Inspektora Nadzoru, a następnie Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru tych robót w ciągu 3 dni roboczych i potwierdza ich wykonanie w dzienniku budowy oraz protokole stanu robót stanowiących podstawę do wystawienia faktury.

      - W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2  Wykonawca:

- przeprowadzi przed czynnościami odbioru  wymagane  próby i sprawdzenia; o terminie                             ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy                   nie później niż na 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń ;

- stwierdzi zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń  w trybie ustalonym w pkt 1, wpisem do dziennika budowy, co zostanie potwierdzone ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru. Brak  ustosunkowania się do wpisu w ciągu 7 dni będzie oznaczało  osiągnięcie gotowości 
do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy ;

- zawiadomi na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru.

      - Ustala się, że Zamawiający – z uwzględnieniem ust. 3 – wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości                 do odbioru, w formie zapisu w dzienniku budowy, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego.

      - Czynności odbioru robót od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru z równoczesnym przekazaniem do eksploatacji właściwym jednostkom organizacyjnym – w zakresie przewidzianym prawem.

      - Warunkiem dokonania bezusterkowego odbioru końcowego jest przedstawienie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, w wersji papierowej i elektronicznej oraz innych dokumentów wymaganych w myśl niniejszej umowy w tym: niezbędnych danych i dokumentów potrzebnych                do przekazania powstałych środków trwałych do eksploatacji właściwym jednostkom organizacyjnym.

      - Z czynności odbioru, w myśl niniejszego paragrafu sporządzony zostanie protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

§ 12

(Gwarancja)

- Na wykonane roboty, stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz na użyte do wykonania tych robót materiały, Wykonawca udziela gwarancji na okres ……….. miesięcy.

- Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez niego gwarancji. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót i przekazania do użytku przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, a jego zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po protokólarnym stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia wad ujawnionych     w tym okresie.

- Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o czas, pomiędzy datą zgłoszenia wady, a datą jej usunięcia.

- Wykonawca z tytułu gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za:

- wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót;

- usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w okresie gwarancji jakości i rękojmi w wyznaczonym                         w protokole terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty, związane z powierzeniem osobie trzeciej usunięcia wad wykonanych robót ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady po terminie jej wygaśnięcia, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu.

- W sytuacji określonej w ust. 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone w niniejszej umowie, w szczególności dotyczące naliczania kary umownej za wady i usterki.

- Gwarancja Wykonawcy obejmuje również roboty wykonane przez podwykonawców  lub innych osób działających w imieniu wykonawcy oraz użyte do wykonania tych robót  materiały.

§ 13

(Zabezpieczenie należytego wykonania umowy)

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………………………… na kwotę …………zł, (słownie: ………………………….……………………zł) - tj. 5 % wartości oferty brutto.

- Zamawiający oświadcza, że 70% zabezpieczenia gwarantującego zgodne z umową wykonanie robót zwróci lub zwolni w ciągu 30 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, a pozostała część zabezpieczenia (30%) zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

- Jeżeli w toku realizacji umowy wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust.1    niniejszej umowy ulegnie zmianie z powodu między innymi: ograniczenia przedmiotu umowy, wysokość zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy ulegnie odpowiednio zmianie.

- W przypadku nie zakończenia realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym oraz upływu terminu ważności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy, a dotyczących należytego wykonania przedmiotu umowy, zatrzyma należną kwotę zabezpieczenia z tego tytułu poprzez potrącenie jej z najbliższej faktury, a Wykonawca oświadcza, że na powyższe wyraża zgodę.

§ 14

(Odstąpienie od umowy)

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości, lub w części, w okresie jej obowiązywania, w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień umownych przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku zwłoki w wykonaniu robót wynoszącej ponad dwa tygodnie w stosunku do harmonogramu realizacji robót lub wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie na Wykonawcę kar umownych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie  umowy  może  zagrozić  podstawowemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub  bezpieczeństwu  publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP,

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a , Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadkach,  o których  mowa  w ust. 1 i 2,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania części umowy.

## § 15

## (RODO)

- Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) dla których Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Kowalewo Pomorskie reprezentowana przez   Burmistrza Miasta w  Kowalewie Pomorskim . Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach RODO.

## § 17

## (Informacja publiczna)

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treści niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie                         do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1429 ze zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

- Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych                w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy.

## § 18

## (Wierzytelności)

Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 19

(Zmiany postanowień umowy)

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku                do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia oraz terminów pośrednich, wysokości wynagrodzenia, technologii wykonywania robót, zakresu rzeczowego wykonywanych robót, w następujących przypadkach:

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania i zdarzeń losowych ;

- zaniechania niektórych robót ;

- zmiany wysokości środków budżetowych przyznanych do realizacji przedmiotu zamówienia ;

- zwłoki w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia niezawinionej przez Wykonawcę ;

- opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikających z wykonywania robót budowlanych na terenie budowy przez innych Wykonawców, powstałych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę ;

- działalności ze strony użytkowników nieruchomości przyległych do placu budowy, mających wpływ na zakres rzeczowy, sposób wykonania, terminy, wysokość wynagrodzenia ;

- zmian technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę ;

- zmian podwykonawców u Wykonawcy dokonanych za zgodą Zamawiającego – pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji ;

- zamawiający dopuszcza także inne podobne zmiany umowy w przypadku gdy zmiana pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo - skutkowym z wystąpieniem danych okoliczności i nie wykracza poza to co konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności .

2.Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian , na które Zamawiający może wyrazić zgodę ; nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 20

(Postanowienia końcowe)

1.Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.

2.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy  Kodeksu cywilnego w części dotyczącej umowy o roboty budowlane oraz przepisy Działu VII ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

3.Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.Zamawiający zgodnie z wymogiem Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom                              w transakcjach handlowych oświadcza iż posiada status dużego przedsiębiorcy.

§ 21

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla Wykonawcy oraz  dla Zamawiającego.

W Y K O N A W C A: 						Z A M A W I A J Ą C Y: