        "projekt"
        Załącznik nr 5
        (do CRiS. 271.6.2016 )

UMOWA

zawarta dnia __________________________________ 2016 roku
pomiędzy:
Gminą Kowalewo Pomorskie z siedzibą przy Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, NIP 5030022196 zwaną w treści umowy Zamawiającym
reprezentowaną przez:
Andrzeja Grabowskiego – Burmistrza Miasta
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marii Kiżewskiej
a___________________________________________________________________________________________
zwanym w treści umowy Wykonawcą
reprezentowanym przez:
_____________________________________________
zaś wspólnie zwanych Stronami.

Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekroczyła kwoty 30 tys. EURO zgodnie z art. 4 pkt. 8. Stosuje się Zarządzenie nr 44/2014 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 16.04.2014r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 EURO
(z późn.zm.)
§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest zadanie pod nazwą -" Rozbudowa Skate Parku ''

        § 2
Rozbudowa Skate Parku będzie prowadzona na Centrum Rekreacji i Sportu ul. Chopina 26
w Kowalewie Pomorskim zgodnie z dokumentacją Projektu Budowlanego - zakres robót :
1 )Roboty przygotowawcze i ziemne:
- mechaniczne usunięcie warstwy ziemi grubość warstwy do 15 cm - 371 m2,
- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja koryt pod nawierzchnię-0,037 ha,
- wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie o pojemności łyżki 1,20 m3 w gruncie kat III 81,62 m3,
2) Podbudowa:
- wykonanie warstwy odsączającej w korycie, zagęszczenie mechaniczne; grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm -371m2,
 - wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm- beton C8/10 (B10) -371m2,
3) Wykonanie płyty:
-zbrojenie konstrukcji siatką z prętów ϕ 8mm stal A III(B500SP) o oczkach 15x15 cm,
-wykonanie płyty żelbetowej gr 15 cm z betonu C20/25 hydrotechnicznego W8, o mrozoodporności F150 zacieranej na gładko maszynowo i zabezpieczonej preparatem do pielęgnacji betonu,-371 m2,
- izolacja szczelin dylatacyjnych z taśmy betonitowej -43,00m,
4) zieleń:
-przemieszczenie gruntu kat. III odspojonego na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW -81.620m3,
- przemieszczenie gruntu kat. III odspojonego na odległość za każde dalsze rozpoczęte 10 m ponad 30-30m spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW -81.620m3,
- mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy55kW grunt kat. III- 371 m2,
- wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kat III -371 m2,
- pielęgnacja ręczna nawierzchni trawiastych wykonana ręcznie 371 m2,
5) prace geodezyjne: wytyczenie terenu prac oraz inwentaryzacja po wykonaniu prac.

§ 3
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz jego parametry techniczne przedstawione zostały w dokumentacji Projektu Budowlanego.

     § 4
Roboty objęte przedmiotem umowy muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją Projektu Budowlanego.

 § 5
1.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją Projektu Budowlanego, wykonania i odbioru robót, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, sztuką budowlaną oraz wytycznymi Zamawiającego określonymi w czasie trwania budowy, w terminie o którym mowa w § 9 niniejszej umowy. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń zgodnych z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem innych robót powstałych na etapie budowy, w szczególności: oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie placu budowy, zabezpieczenia we własnym zakresie miejsca składowania odpadów, warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników, etc.
4. Wykonawca utrzyma należyty porządek na terenie objętym pracami w czasie ich realizacji oraz ponoszenia kosztów wywozów nieczystości stałych.
5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca na własny kosztu ustanawia kierownika budowy.
7. Wykonawca powinien zagwarantować stałą obecność osoby zapewniającej nadzór techniczny nad realizowanym zadanie, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy ze służbami Zamawiającego, umożliwi Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy realizowanych robót.
9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy i udostępniania go osobom występującym po stronie Zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich zakończenia wynikającego z niniejszej umowy.
11. Wykonawca zlikwiduje plac budowy i zaplecza, bezzwłocznie po zakończeniu prac, nie później niż 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, w tym wszystkich składników znajdujących się w pasie robót, które uległy zniszczeniu.
12. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem i wykonaniem w 2 egzemplarzach inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu zadania, którą należy przekazać Zamawiającemu na 3 dni przed terminem odbioru końcowego zadania.
13. Wykonawca zawrze stosowne umowy o ubezpieczenie realizowanych robót od odpowiedzialności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót oraz od odpowiedzialności za szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót.
14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z robotami budowlanymi, funkcjonowaniem planu budowy i utrzymaniem obiektów oraz urządzeń znajdujących się na placu budowy.
15. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie umówionym przez strony.

 § 6
Wykonawca oświadcza,że w jego imieniu funkcję kierownika budowy pełnić będzie .....................

 § 7
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację robót.

§ 8
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

§ 9
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 15 maja 2017 roku.

§ 10
 Odbiór robót nastąpi komisyjnie z udziałem umocowanych przedstawicieli Zamawiającego
 i Wykonawcy w formie protokołu odbioru końcowego.

§ 11
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonane roboty, kwotę ________________ zł brutto, słownie: ( ) w tym podatek VAT w/g obowiązujących przepisów prawa.
2. Warunki płatności:
1.Zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty	doręczenia, po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
2. Fakturę należy wystawić na adres: Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1,
87-410 Kowalewo Pomorskie NIP 5030022196.
 3. Jako datę zapłaty faktury strony umowy przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 12
Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznego okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości wykonanych robót, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

§ 13
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:
1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 11 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
2. Za zwłokę w usunięciu wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Za odstąpienie od niniejszej umowy przez jedną ze Stron, z winy drugiej strony, winny odstąpienia zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 20 % kwoty o której mowa w § 15 umowy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar z wystawionych faktur.
§ 14
Ustala się, że Wykonawca ma dwa tygodnie na usunięcie wad robót od momentu stwierdzenia ich
przez Zamawiającego i poinformowania Wykonawcy o tym fakcie w formie pisemnej.

§ 15
W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 16
Spory wynikłe w czasie wykonywania umowy, których strony nie rozwiązały na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 § 17
Integralną część umowy stanowią poniższe załączniki:
1.Kosztorys wraz z parametrami robót - załącznik nr 1.
2. Dokumentacja Projektu Budowlanego - załącznik nr.2.

§ 18
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy oraz jeden dla Zamawiającego.

§ 20
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Sporządziła:
 Rachubińska

Załącznik Nr 4
..................................................... ( do CRiS. 271.6.2016)
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
" Rozbudowa Skate Parku"

Ja niżej podpisany ..................................................................................................................................
reprezentujący .......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 ( nazwa firmy)
oświadczam, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności umożliwiającej wykonania przedmiotu zamówienia,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym
   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Data ...................................

        …..............................................................................
 (podpis uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy / Pełnomocnika)

 Załącznik nr 3
( do CRiS. 271.6.2016)

OFERTA

" Rozbudowa Skate Parku"

 Nazwa Wykonawcy.....................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

TEL..........…………................………………………………………………….........................

REGON1: …………………................…………………………………………..........................

NIP1: …………………………………................………………………………..

Adres poczty elektronicznej, na który Zamawiający będzie kierować korespondencję :

.......................................................................................................................................................

Uprawnionym do kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy jest:

Imię i nazwisko: ………………………………………...........................................................................................

Nr telefonu. : .…………………………………………………………………………………

E-mail …………………………………………………………………………………………

Oferujemy realizację wykonania zamówienia w kwocie:

wartość netto oferty w PLN: …………………………………………………………………………………….

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………

wartość brutto oferty w PLN: …………………………………………………………………………………….

słownie złotych:
…………………………………………………………………………………….

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag,
a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na tych warunkach, w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego , nie później niż do końca okresu związania ofertą.

     Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

..

……………………. dnia …………….