#### UCHWAŁA NR XXIII/201/17
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie

Na podstawie §20 uchwały Nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmującego lata 2012-2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. Nr 257, poz. 2528).

RADA MIEJSKA

§1. Przyjmuje sprawozdanie z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie, przyjętego Uchwałą Nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, z dnia 04 listopada 2011 roku, w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. Nr 257 poz. 2528) za 2016 rok, według stanu na dzień 31.12.2016 roku - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

M. Kroczek

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/201/17
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 21 czerwca 2017 roku

#### I. Charakterystyka zasobów mieszkaniowych gminy

§ 1
1. W zasobach mieszkaniowych gminy, których administrację sprawuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim znajduje się 17 budynków położonych na terenie miasta i 14 budynków usytuowanych na terenach wiejskich.
2. Ponadto lokale komunalne znajdują się w 11 budynkach na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, których zarządzanie sprawują inne podmioty.

§ 2
W zasobach o których mowa w § 1 funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.
1. Na terenach wiejskich 9 wspólnot mieszkaniowych w tym 2 wspólnoty duże i 7 wspólnot małych.
2. Na terenie miasta Kowalewo Pomorskie funkcjonuje 11 wspólnot mieszkaniowych, w tym 2 wspólnoty duże i 9 wspólnot małych.

§ 3
Lokale socjalne występują w 2 budynkach na terenie wiejskim i w 4 budynkach na terenie miejskim.

§ 4
Stan techniczny budynków o których mowa w § 1 pkt 1 jest następujący:
Na terenie miasta Kowalewo Pomorskie:
4 budynki w stanie bardzo dobrym,
8 budynków w stanie dobrym,
4 budynki w stanie dostatecznym,
1 budynek w stanie złym.
Na terenie wiejskim:
1 budynek w stanie bardzo dobrym,
7 budynków w stanie dobrym,
4 budynki w stanie dostatecznym,
2 budynki w stanie złym.

#### II. Wielkość i stan techniczny zasobów mieszkaniowych gminy.

§ 5
1. Wielkość zasobów mieszkaniowych – stan na 31.12.2016 roku.
Lp.		2016
1.	Ilość budynków	42
2.	Ilość lokali komunalnych	128
	Ilość lokali wykupionych	70
3.	Powierzchnia lokali komunalnych	5.007,62 m2
	Powierzchnia lokali wykupionych	2.892,93 m2
4.	Ilość lokali socjalnych	17

§ 6
Podstawowym zadaniem gminy jest utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków oraz utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy w stanie niepogorszonym.

III. Realizacja remontów

§ 7
Ogółem na remonty w 2016 roku wydatkowano kwotę 210.454,79 zł (w tym kwoty przekazane na zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach):
1. Na remont elewacji i elementów przylegających do budynku wykorzystano kwotę 5.635,06 zł, co stanowi 2,68 %.
Przeznaczono ją na:
- wykonanie opaski cementowej Bielsk 31,
- naprawę elewacji budynku przy Placu Wolności 3a,
- pobudowanie nowej głowicy kominowej budynku przy ul. Strażackiej 2,
- naprawę balkonów przy ul. Żeromskiego 2a.
2. Na remont dachów i wymianę pokryć dachowych wykorzystano kwotę 22.313,00 zł, co stanowi 10,60 %.
Przeznaczono ją na:
- likwidację przecieku dachu budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 13A,
- konserwację dachu budynku Lipienica 15,
- remont konstrukcji dachowej z wymianą pokrycia budynku przy ul. 1 Maja 11,
- położenie papy na budynku gospodarczym przy ul. Główny Dworzec 9,
- przebudowę rynien na budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja 13,
- montaż zadaszeń nad drzwiami zewnętrznymi budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 13
3. Na modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej wykorzystano kwotę 31.591,56 zł, co stanowi 15,01%.
Przeznaczono ją na:
- wymianę instalacji elektrycznej na klatce schodowej budynku przy ul. Batalionów	Chłopskich 16,
- rozbudowę instalacji gazowej w budynku przy ul. Główny Dworzec 9,
- wykonanie instalacji odwodnienia budynku przy ul. Żeromskiego 2,
- remont instalacji wod-kan w budynku przy Palcu 700-lecia 1A,
- wymianę głowicy zaworu wodnego Pluskowęsy 75,
- przebudowę instalacji kanalizacyjnej Pluskowęsy 75,
- wymianę zaworu wody Chełmonie 6,
- naprawę instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Żeromskiego 2A, 1 Maja 13A, Placu	700-lecia 1A, Pluskowęsy 47, Pluskowęsy 75, Chełmonie 6,
- montaż wentylatora elektrycznego w budynku przy ul. 1 Maja 13.
4. Na przebudowę pieców wykorzystano kwotę 16.040,20 zł, co stanowi 7,62 %.
Przeznaczono ją na:
- przestawienie 3 pieców w lokalach mieszkalnych w budynkach: Główny Dworzec 9, Frydrychowo 5 i Plac 700-lecia 1A,
- czyszczenie pieca kaflowego w budynku przy ul. Chopina 5,
- czyszczenie kotłów gazowych w budynku przy ul. 1 Maja 13A,
- naprawę kotłów gazowych w budynku przy ul. 1 Maja 13A,
- zakup pieca do lokalu mieszczącego się przy Placu 700-lecia 1
5. Na remont kominów i wykonanie wentylacji wykorzystano kwotę 30.237,22 zł, co stanowi 14,37%.
Przeznaczono ją na:
- przebudowę wentylacji w budynkach w Pluskowęsach 47 oraz Pluskowęsach 75
- wykonanie nowej wentylacji w budynku przy ul. 23 Stycznia 15,
- przemurowanie komina budynku przy ul. Strażackiej 2,
- przebudowę kanałów komina budynków przy ul. Strażackiej 2 i Placu Wolności 2,
- wykonanie wyczystki w budynku Pluskowęsy 75.
6. Na termomodernizację, naprawę i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wykorzystano kwotę 84.666,60 zł, co stanowi 40,23%.
Przeznaczono ją na:
- docieplenie elewacji budynku Pluskowęsy 22,
- wymianę 5 okien w budynkach: 1 Maja 13, 1 Maja 11, Pluskowęsy 47, Plac Wolności 12, Frydrychowo 5,
- wymianę 10 sztuk drzwi w budynkach: Frydrychowo 16, 1 Maja 13, 1 Maja 11, Żeromskiego 2A, Fosa Jagiellońska 10,
- wymianę okien na klatce schodowej w budynku przy ul. Chopina 14,
- naprawę okna 1Maja 13,
- naprawę drzwi od piwnicy w budynkach: Chełmonie 6, Żeromskiego 2A,
- montaż nawiewników okiennych w budynku przy ul. 1 Maja 11.
7. Na malowanie klatek schodowych wykorzystano kwotę 4.788,61 zł, co stanowi 2,28%.
malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 16.
8. Na roboty inne awaryjne i nieprzewidziane wykorzystano kwotę 15.182,54 zł, co stanowi 7,21%.
Przeznaczono ją na:
- naprawę podłóg w lokalach mieszkalnych Pluskowęsy 47, 1 Maja 11,
- naprawę domofonu w budynku przy ul. 1 Maja 13A,
- montaż samozamykacza drzwi wejściowych budynku przy ul. Strażackiej 2,
- naprawę ogrodzenia przy budynku Plac Wolności 12,
- postawienie budynku gospodarczego w Wielkim Rychnowie 49,
- przełożenie chodnika ul. 1 Maja 11,
- wymianę włazu studzienki kanalizacyjnej przy budynku ul. Strażacka 2,
- naprawę pękniętej rury wodnej budynku w Wielkim Rychnowie 15,
- likwidację pęknięć elewacji na budynkach 1 Maja 13, Plac Wolności 3A,
- zakup farby do malowania elewacji budynków Pluskowęsy 47, Chełmonie 6.

# IV. Źródła finansowania.
§ 8
Wpływ z czynszu najmu w wysokości 377.005,76 zł przeznaczony był na pokrycie kosztów zarządu, eksploatacji i części remontów w następujący sposób:
Rodzaj kosztu	Wydatki 2016	Wysokość poniesionych kosztów określonych w % w 2016 roku
Koszty zarządu	109 841,22 zł	29,14%
Koszty eksploatacji konserwacji	50 461,47 zł	13,38%
Koszty remontu, w tym: / zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach, / wydatki bezpośrednie	165 069,63 zł / 56 476,79 zł / 108 592,84 zł	43,78%
Razem	325 372,32 zł	86,30%

Pozostałą kwotę w wysokości 18.754,20 zł wydatkowano na uregulowanie mediów, co stanowi 4,98 % poniesionych kosztów, a pozostała kwota w wysokości 32.879,24 zł stanowiąca 8,72% została zwrócona na konto gminy.
Koszty zarządu planowane były na poziomie 18% kwoty z wpłat czynszu, a wykonano 29,14%. Wyższe koszty zarządzania wynikają z faktu, iż przy ustalaniu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy stawka zakładany koszt zarządzania przyjęty został na niższym poziomie niż obowiązujący w chwili obecnej. Na koszty eksploatacji i konserwacji zostały wykorzystane środki z opłat czynszu w wysokości 13,38% a planowane były w wysokości 28%.
Na prace remontowe zostały wydatkowane środki w wysokości 210.454,79 zł, w tym: z wpłat czynszowych 153 077,71 zł, z tytułu partycypacji lokatorów w kosztach wymiany okien 900,29 zł oraz funduszu remontowego we wspólnotach 56.476,79 zł. Koszty remontowe stanowią 43,78% ogółu kosztów i są niższe niż były ustalone w planie na poziomie 54,00%.
Dodatkowo ze środków gminnych przekazana została kwota 38.340,00 zł, z której wykonane zostały:
- naprawa dachu budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 13 w Kowalewie Pomorskim wraz z wymianą blacharki oraz rynien – koszt wykonania 21.600,00 zł,
- zasypanie pomieszczenia przeznaczonego na skład opału przyległego do budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Fosa Jagiellońska 10 w Kowalewie Pomorskim – koszt wykonania 16.740,00 zł.

V. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem.

§ 9
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z. o. o. pełnił w 2016 roku rolę zarządcy budynków komunalnych i budynków Wspólnot Mieszkaniowych w łącznej ilości 31 budynków oraz lokali stanowiących własność Gminy położonych w 11 budynkach administrowanych przez inne podmioty.

§ 10
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, jak również zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi prowadzone było przez ZGKiM Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim.

VI. Zasady Polityki czynszowej.

Gmina, kształtując politykę czynszową, powinna zmierzać do tego, aby wpływy z czynszów spowodowały samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej.
Należy dążyć do tego, aby maksymalnie ograniczyć dopłaty z budżetu gminy do utrzymania zasobu mieszkaniowego. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy czynsz maksymalny wynosić będzie 3% wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej w danym roku, ogłoszonej przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego.
Zmierzając do osiągnięcia maksymalnego czynszu tj. w wysokości 3% wartości odtworzeniowej, gmina przyjęła następujący plan podwyżek. Zaplanowano, iż przez kilka kolejnych lat wzrost czynszu następować będzie o 5% kwoty maksymalnego czynszu wyliczonego jako 3% obowiązującej w danym roku wartości odtworzeniowej.
W związku z tym, że przez kilka lat wartość odtworzeniowa 1m2 budynku wzrastała, gmina od roku 2007 odstąpiła od zakładanego wcześniej wzrostu czynszu tzn. co rok o 5 %, podwyższając tylko czynsz o skutki wynikające ze wzrostu wartości odtworzeniowej.
W 2016 roku wartość odtworzeniowa zwiększyła się o ok. 2,63% tj. z kwoty 3.455,00 zł/m2 do kwoty 3.546,00 zł/m2. W związku z tym, że wpływy z czynszów pozwoliły na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z eksploatacją i konserwacją zasobów mieszkaniowych gminy, w 2016 r nie podwyższano stawek czynszu i obowiązywały stawki z 2015 roku, gdzie bazowa stawka czynszu wynosiła 3,91 zł/m2, natomiast maksymalna 7,62 zł/m2.

VII. Sprzedaż lokali mieszkalnych oraz działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gmina.

W roku 2016 sprzedano na rzecz najemców jedenaście lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie oraz trzy lokale w drodze przetargu nieograniczonego. Przedmiotem obrotu stała się również jedna działka o nr geod. 53/8 położona w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.
Gmina nabyła w formie darowizny jedną nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, położoną w miejscowości Szewa.

M. Kroczek

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski

UZASADNIENIE

Rada Miejska na podstawie §20 uchwały Nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmującego lata 2012-2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. Nr 257, poz. 2528) przyjmuje sprawozdanie z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie za 2016 rok, według stanu na dzień 31.12.2016 roku.

Mając powyższe na uwadze przygotowano projekt niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski