        Załącznik nr 1

UMOWA
zawarta dnia __________________________________ 2017 roku
pomiędzy:
Gminą Kowalewo Pomorskie z siedzibą przy Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, NIP 5030022196 zwaną w treści umowy Zamawiającym
reprezentowaną przez:
Andrzeja Grabowskiego – Burmistrza Miasta
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marii Kiżewskiej
a___________________________________________________________________________________________
zwanym w treści umowy Wykonawcą
reprezentowanym przez:
_____________________________________________
zaś wspólnie zwanych Stronami.

Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekroczyła kwoty 30 tys. EURO zgodnie z art. 4 pkt. 8. Stosuje się Zarządzenie nr 44/2014 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 EURO(z późn.zm.)
§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na: wykonaniu warstwy gruntującej z kleju na bazie żywicy poliuretanowej o pow. 613,11m2, nawierzchni poliuretanowej EPDM naniesionej metodą natrysku w kolorze czerwonym o pow.613,1m2, malowanie linii wyznaczających pola gry15m2 na Centrum Rekreacji i Sportu - Orlik ul. Chopina 26 w Kowalewie Pomorskim.
§ 2
Roboty objęte przedmiotem umowy muszą być wykonane zgodnie z kosztorysem.

§ 3
Wykonawca wykona przewidziane w umowie roboty zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego, normami technicznymi i innymi określonymi w dniu rozpoczęcia robót przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
        § 4
Do obowiązku Wykonawcy należy organizacja i zabezpieczenie placu robót oraz naprawy na własny koszt wszelkich szkód powstałych w wyniku jego prac lub prac podwykonawców.

  § 5
Wykonawca będzie wykonywał powierzone mu przez niniejszą umowę obowiązki lojalnie i bezstronnie oraz zgodnie z przyjętymi zasadami etyki zawodowej.

 § 6
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację robót.

§ 7
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

§ 8
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 22.09.2017 r.

§ 9
1. Dla właściwego wykonania umowy, Wykonawca zapewni podstawowy personel, za którego kwalifikacje ponosi całkowitą odpowiedzialność.
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem, oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu.

§ 10
1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego w formie pisemnej na 3 dni przed terminem określonym w § 8.
2. Odbiór robót nastąpi komisyjnie z udziałem umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie protokołu odbioru końcowego.

      § 11
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonane roboty kwotę ... ....................złotych brutto wraz z podatkiem VAT w wysokości ustawowej. Słownie..........................złotych brutto.
2. Warunki płatności:
1.Zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty	doręczenia, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
2. Fakturę należy wystawić na adres:
Gmina Kowalewo Pomorskie,
Plac Wolności 1,
87-410 Kowalewo Pomorskie
NIP 5030022196.
 3. Jako datę zapłaty faktury strony umowy przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 12
Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznego okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości wykonanych robót, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 13
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:
1. Za zwłokę w wykonaniu pracy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
2. Za zwłokę w usunięciu wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Za odstąpienie od niniejszej umowy przez jedną ze Stron, z winy drugiej strony, winny odstąpienia zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 20 % kwoty, o której mowa w § 11 umowy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar z wystawionych faktur.

§ 14
W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 15
Spory wynikłe w czasie wykonywania umowy, których strony nie rozwiązały na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 § 16
Integralną część umowy stanowią poniższe załączniki:
1.Kosztorys wraz z parametrami robót - załącznik nr 2
§ 17
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy oraz jeden dla Zamawiającego.

§ 19
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Sporządziła:
 Rachubińska