Kowalewo Pomorskie 13.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZADANIE:"Wymiana dylatacji, uzupełnienie pękniętych linii, naprawa odprysków i ubytków w nawierzchni Skate Parku na Centrum Rekreacji i Sportu ul. Chopina 26 w Kowalewie Pomorskim"
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87 – 410 Kowalewo Pomorskie
tel. (56) 684 29 75 fax. (56) 684 10 71
e – mail: um.kowalewo@wp.pl
strona internetowa: http://www.kowalewopomorskie.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Wartość zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie
z Zarządzeniem Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 8 marca 2018 roku.
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro.

Realizacja zamówienia będzie finansowana w 100% z budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie. Płatnikiem za realizację zamówienia będzie Gmina Kowalewo Pomorskie.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wymiana dylatacji, uzupełnienie pękniętych linii, naprawa odprysków i ubytków w nawierzchni Skate Parku - Centrum Rekreacji i Sportu ul. Chopina 26 w Kowalewie Pomorskim polegającą na:
a) wymiana dylatacji -450 mb polegająca na:
- usunięcie starej masy,
- oczyszczeniu szczelin ,
-zagruntowaniu roztworem primer
-wciśnięcie w szczeliny sznura uszczelniającego (kord ),
- wypełnienie masą dylatacyjną z dodatkami uszlachetniającymi i wypełniającymi
b)uzupełnienie pękniętych linii -60mb polegające na:
- oczyszczeniu szczelin ,
-zagruntowaniu roztworem primer
-wciśnięcie w szczeliny sznura uszczelniającego (kord ),
- wypełnienie masą dylatacyjną z dodatkami uszlachetniającymi i wypełniającymi
c) naprawa odprysków i ubytków w nawierzchni -150 punktów polegająca na:
-wierceniu/ szlifowaniu uszkodzonych miejsc nawierzchni betonu,
- oczyszczeniu odprysków i ubytków ,
-zagruntowaniu roztworem primer ,
-wciśnięcie w szczeliny sznura uszczelniającego (kord ),
- wypełnienie masą dylatacyjną z dodatkami uszlachetniającymi i wypełniającymi

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: do 15 maja 2018 roku.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z przedmiarem robót, obowiązującymi normami i przepisami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
VI. WYMAGANE ELEMENTY OFERTY
Oferta powinna :
1 być złożona pisemnie lub w formie elektronicznej
2.zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty
3.Oferent może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną

VII .CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA

        1.Cenę ofertową wyrażoną w złotych polskich z wyodrębnieniem podatku VAT,obejmująca wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
VIII.TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. Koperta winna być zaadresowana:
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87 – 410 Kowalewo Pomorskie
"Wymiana dylatacji, uzupełnienie pękniętych linii, naprawa odprysków i ubytków w nawierzchni Skate Parku na Centrum Rekreacji i Sportu ul. Chopina 26 w Kowalewie Pomorskim"

oraz oznaczona: Zapytanie ofertowe na realizację zadania :"Wymiana dylatacji, uzupełnienie pękniętych linii, naprawa odprysków i ubytków w nawierzchni Skate Parku na Centrum Rekreacji i Sportu ul. Chopina 26 w Kowalewie Pomorskim"W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku,np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.
lub na adres : e – mail: um.kowalewo@wp.pl.
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.04.2018 do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskie, Plac Wolności 1, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie. Oferta może być przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego lub na adres : e – mail: um.kowalewo@wp.pl.
  Liczy się wyłącznie data wpływu do siedziby Zamawiającego.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy składający ofertę są związani jej treścią przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest
Marzena Rachubińska – kierownik Referatu Centrum Rekreacji i Sportu Urzędu Miejskiego
w Kowalewie Pomorskim tel. 56 6370980, 965995345.
XI FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
2. Z oferentem , którego oferta zostanie wybrana zostanie podpisana w terminie późniejszym
  umowa.
Załączniki;
Załącznik nr 1- Projekt umowy
Załącznik nr 2- Oferta
Sporządziła:
M. Rachubińska
        Załącznik nr2

   OFERTA

Na wykonanie zadania: "Wymiana dylatacji, uzupełnienie pękniętych linii, naprawa odprysków i ubytków w nawierzchni Skate Parku na Centrum Rekreacji i Sportu ul. Chopina 26 w Kowalewie Pomorskim"

 Nazwa Wykonawcy.....................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................

TEL..........…………................………………………………………………….........................

REGON1: …………………................…………………………………………..........................

NIP1: …………………………………................………………………………..

Adres poczty elektronicznej, na który Zamawiający będzie kierować korespondencję :

.......................................................................................................................................................

Uprawnionym do kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy jest:

Imię i nazwisko: ………………………………………...........................................................................................

Nr telefonu. : .…………………………………………………………………………………...

E-mail …………………………………………………………………………………………...

"Wymiana dylatacji, uzupełnienie pękniętych linii, naprawa odprysków i ubytków w nawierzchni Skate Parku na Centrum Rekreacji i Sportu ul. Chopina 26 w Kowalewie Pomorskim"

wartość netto oferty w PLN: …………………………………………………………………………………….

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………

wartość brutto oferty w PLN: …………………………………………………………………………………….

słownie złotych:
…………………………………………………………………………………….

 Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na tych warunkach, w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego , nie później niż do końca okresu związania ofertą.

     Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

..

……………………. dnia …………….

        Załącznik nr1

Umowa
(projekt)

zawarta w dniu …..... .....
pomiędzy:
Gminą Kowalewo Pomorskie z siedzibą w Kowalewie Pomorskim przy Placu Wolności 1, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie – Andrzeja Grabowskiego, zwaną dalej „Zamawiającym”, NIP: 5030022196
a
...........................................................................................................................................................
§ 1
Przedmiot umowy
1.	Na podstawie przeprowadzonego rozeznania cenowego powierza się Wykonawcy wymianę dylatacji, uzupełnienie pękniętych linii, naprawę odprysków i ubytków w nawierzchni Skate Parku - Centrum Rekreacji i Sportu ul. Chopina 26 w Kowalewie Pomorskim polegającą na:
a) wymianie dylatacji -450 mb w tym:
- usunięcie starej masy,
- oczyszczeniu szczelin ,
-zagruntowaniu roztworem primer
-wciśnięcie w szczeliny sznura uszczelniającego (kord ),
- wypełnienie masą dylatacyjną z dodatkami uszlachetniającymi i wypełniającymi
b)uzupełnienie pękniętych linii -60mb w tym:
- oczyszczeniu szczelin ,
-zagruntowaniu roztworem primer
-wciśnięcie w szczeliny sznura uszczelniającego (kord ),
- wypełnienie masą dylatacyjną z dodatkami uszlachetniającymi i wypełniającymi
c) naprawie odprysków i ubytków w nawierzchni -150 punktów w tym:
-wiercenie/ szlifowanie uszkodzonych miejsc nawierzchni betonu
- oczyszczenie odprysków i ubytków ,
-zagruntowanie roztworem primer ,
-wciśnięcie w szczeliny sznura uszczelniającego (kord ),
- wypełnienie masą dylatacyjną z dodatkami uszlachetniającymi i wypełniającymi
3. Szczegółowy zakres prac do wykonania został ujęty w przedmiarze robót, stanowiącym	załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z przedmiarem robót, obowiązującymi normami i przepisami, sztuką budowlaną oraz wytycznymi Zamawiającego określonymi w czasie trwania budowy, w terminie, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem innych powstałych robót, w szczególności: oznakowania terenu budowy, zabezpieczenia placu budowy, zabezpieczenia we własnym zakresie miejsca składowania materiałów, warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników, etc.
3. Wykonawca utrzyma należyty porządek na terenie objętym pracami w czasie ich realizacji.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia.
5. Wykonawca powinien zagwarantować stałą obecność osoby zapewniającej nadzór techniczny nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców do dnia odbioru końcowego zadania.
6. Wykonawca w każdym czasie umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli placu budowy i realizowanych robót.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu wokół wykonywanych prac do stanu pierwotnego, w tym wszystkich składników znajdujących się w pasie robót, które uległy zniszczeniu.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca po wykonaniu zadania poinstruuje Zamawiającego o sposobie pielęgnacji naprawionych nawierzchni.
  § 3
  Obowiązki Zamawiającego
  1.Zamawiający udostępni bezpłatnie Wykonawcy dostęp do punktu poboru energii elektrycznej, wody, w-c na okres wykonywania prac.
  2. Na czas wykonywania prac oraz bezpośrednio 3 doby po ich zakończeniu wyłączy obiekt z użytkowania.
  3.Zamawiający po zakończonych pracach samodzielnie będzie pielęgnował naprawione nawierzchnie.

§ 4
Termin realizacji umowy
Ustala się termin zakończenia robót: do dnia 15 maja 2018 roku.

§ 5
Wynagrodzenie
1. Za wykonane roboty budowlane objęte niniejszą umową Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie.
2. Całkowita wartość brutto umowy wynosi: ..................... wraz z podatkiem VAT w wysokości ustawowej.
3. Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wyższego wynagrodzenia.

§ 6
Warunki płatności
1. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane będzie regulowane po dostarczeniu faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
2. Faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest wystawić na:
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
NIP: 5030022196
1. Odbiór robót dokonany będzie przez przedstawicieli obu stron w terminie 7 dni od daty zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego robót będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.
2. Zapłata za wykonane prace nastąpi przelewem, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.

§ 7
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia określonego w § 1 w wysokości 0,2% należnego za ten przedmiot wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust 2, za każdy dzień zwłoki;
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej rękojmi, kary umowne będą naliczane w wysokości 0,2% należnego za ten przedmiot wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust 2, za każdy dzień spóźnienia, maksymalnie do kwoty 20 % wynagrodzenia.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.
2. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
3. W przypadku odstąpienia od umowy strona winna zapłaci karę drugiej stronie w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust 2.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wystawionych przez Wykonawcę faktur, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego należności w terminie podanym w § 6 ust 4, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 8
Rękojmia za wady
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty budowlane, która wynosi 24 miesiące i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi wad lub usterek, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu 7-dniowy termin do ich usunięcia.
3. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 7 niniejszej umowy i spowodować ich usunięcie na koszt Wykonawcy.

§ 9
Postanowienia końcowe
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory mogące wyniknąć z warunków niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, dopuszcza się zmianę lub uzupełnienie warunków umowy. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej za zgodą obydwu stron.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sporządziła :
M. Rachubińska

ZAMAWIAJĄCY :	WYKONAWCA :