Załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA NR TIiGG ……………………. (wzór)

zawarta w dniu …........................... 2018 r. w Kowalewie Pomorskim zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych pomiędzy:
Gminą Kowalewo Pomorskie z siedzibą w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie reprezentowaną przez:
Andrzeja Grabowskiego - Burmistrza Miasta,
zwaną dalej Zamawiającym, NIP 5030022196, REGON 871118595
a :
….............………….....................… zam………………………….…... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ……………………………………. z siedzibą w ………………………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki (lub KRS - w zależności od rodzaju podmiotu), NIP ……………………... oraz REGON …………………………………., zwanym dalej Wykonawcą

§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest :
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu pn. Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim, zgodnie z projektem budowlanym wykonawczym branży elektrycznej infrastruktury do produkcji i przesyłu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł fotowoltaicznych, STWiORB - wykonanymi przez mgr inż. Andrzeja Raczkowskiego, stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ.
Realizacja zamówienia (projektu) odbywa się w ramach Działania 3.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawianych” zgodnie z konkursem nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2010.
Instalacja fotowoltaiczna o mocy docelowej 39,96 kWp zostanie wykonana przy budynku pływalni w Kowalewie Pomorskim ul. Jana Pawła II2a, dz. 255/1. Jako źródło energii odnawialnej zastosowane zostaną moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne o mocy min. 270 Wp/moduł. Moduły zostaną zamontowane do specjalnie przygotowanej konstrukcji bazowej, mocowanej do lekkiej konstrukcji ustawionej bezpośrednio w gruncie, za pomocą systemu montażowego dedykowanego dla instalacji naziemnych. System montażowy powinien być montowany zgodnie z zaleceniami producenta.
Moduły PV należy połączyć ze sobą w odpowiednio dobrane łańcuchy (stringi 2x19, 2x19, 2x18, 2x18 modułów), które będą tworzyły generator słoneczny i zostaną podłączone do dwóch falowników trójfazowych o mocy znamionowej minimum 17,5 kW.
Falowniki zostały zaprojektowane do pracy systemu fotowoltaicznego z siecią zewnętrzną (in grid). Falowniki umiejscowić pod stołem fotowoltaicznym na przystosowanej do tego konstrukcji wsporczej. Obok falowników umieścić rozdzielnice z odpowiednim zabezpieczeniem AC/DC. Dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej, ze względu na wartość prądu obciążenia nie przekraczającej wartości 100A pomiar zostanie wykonany poprzez licznik energii elektrycznej do pomiaru bezpośredniego umieszczonego standardowo w falowniku. Dodatkowo system rozliczeniowy wspierać będzie inteligentny licznik dwukierunkowy, który powinien posiadać:
- ekran dotykowy do wyświetlania i wprowadzania danych,
- możliwość monitoringu, optymalizacja oraz zarządzanie własną konsumpcją,
- możliwość ograniczenia do 0 energii elektrycznej wypływającej do sieci OSD,
współpraca z dobranym inwerterem.
Instalację dodatkowo należy ogrodzić ogrodzeniem modułowym o wysokości min. 1,40m wraz z zamontowaniem furtki o szer. min. 90 cm.
Parametry instalacji muszą być tak jak z zaprojektowanymi - takie same lub lepsze
Zgodnie z założeniami projektowymi:
- roczny uzysk energii z instalacji fotowoltaicznej winien wynieść nie mniej niż 987,92 kWh/kWp,
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 32,05 ton równoważnika CO2/rok,
- dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 0,4 MW.
Wykonawca oświadcza, że urządzenia i materiały które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia odpowiadają co najmniej minimalnym parametrom technicznym wskazanych w projekcie wykonawczym i STWiOR oraz, że przy ich wykorzystaniu zostaną osiągnięte określone wskaźniki produktu i rezultatów.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:
1. przeprowadzenie wymaganych prób i badań, dokonanie próbnego rozruchu przed odbiorem robót,
2. uzyskanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów (protokołów prób i badań, kart gwarancyjnych, książek serwisowych, instrukcji obsługi i użytkowania w języku polskim) związanych z przekazaniem do użytkowania wybudowanej mikroinstalacji,
3. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i montażu mikroinstalacji stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych (muszą mieć datę produkcji z roku ich wykonania lub roku poprzedzającego, tj. 2017 r. lub 2018 r.), dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z póz. zm.);
4. Wykonawca przed zamontowaniem urządzeń i materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, w przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych urządzeń lub materiałów Zamawiający ma prawo przekazać urządzenie i/lub materiał do badań laboratoryjnych, negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie robót przez Zamawiającego i obciążenie kosztami badań Wykonawcę, wszystkie roboty, w których zostaną zastosowane materiały lub urządzenia nieodpowiadające normom i niezaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, a Zamawiający ma prawo nieprzyjęcia takich robót i nieuiszczania za nie wynagrodzenia;
e) wykonanie dokumentacji techniczno-rozruchowej z instrukcjami BHP - zgodnie z obowiązującymi przepisami w dwóch egzemplarzach,
f) przeprowadzenie szkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi wykonanej mikroinstalacji oraz sporządzenie protokołu obejmującego zakres szkolenia i uzyskanie oświadczenia o dokonanym szkoleniu;
g) opracowanie szczegółowej instrukcji obsługi mikroinstalacji (zawierającej m.in. zalecenia dotyczące bieżącej konserwacji),
h) opracowanie operatu odbiorowego zawierającego m.in.: dokumentację powykonawczą (jeżeli zajdą istotne zmiany podczas prowadzenia robót), komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób,
i) Wykonawca zobowiązany jest przygotować komplet dokumentów i dokonać zgłoszenia w imieniu Zamawiającego do OSD (operatora systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej) na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
j) wykonywanie przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi,
k) Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza pełną obsługę geodezyjną tj. wytyczenie obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
3. Wszystkie oferowane materiały muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych, wolne od praw osób trzecich oraz nie mogą być przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
5. Wszelkie wskazane z nazwy materiały, urządzenia i przyjęte technologie użyte w SIWZ, projekcie wykonawczym i STWiOR należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych dla nazwanych materiałów, urządzeń i przyjętych – z zachowaniem wymogów w zakresie jakości i bezpieczeństwa. materiały urządzenia i przyjęte technologie muszą gwarantować realizację prac zgodnie z założeniami Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16) RPO W-KP na lata 2014-2020 i zapewniać uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od założonych w projekcie wykonawczym.
6.W związku z realizacją zadania w ramach Działania 3.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawianych” Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest w każdym czasie sporządzić i dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty, jakie wymagane będą w trakcie realizacji zamówienia i po jego zakończeniu.

7.Wymagania stawiane Wykonawcy:
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanej dostawy wraz z montażem, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym m.in. za zniszczenia terenów zielonych, nawierzchni dróg i chodników,
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

§ 2
Umowy z podwykonawcami
  1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące prace stanowiące przedmiot Umowy: …………………….…….… a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących prac stanowiących przedmiot Umowy: ………………………………………………………………….
  2. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawców z dalszymi podwykonawcami winny być zawierane w formie pisemnej.
  3. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego zawrzeć umowy w zakresie innym niż wymieniony w ust. 1.
  4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający:
- zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy objęte niniejszą umową („umowa o podwykonawstwo")
- dokonać zmiany umowy o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,
5. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
1) zakresu dostaw przewidzianych do wykonania,
2) terminu realizacji,
3) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie dostawy,
4) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
5) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.
6) klauzulę o następującej treści: „W przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dostawy, Zamawiający zapłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należną kwotę wynagrodzenia, jednakże nie wyższą, niż kwota wynikająca z faktycznie wykonanych dostaw przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę”,
6. Zamawiający wymaga, aby ostateczne rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami nastąpiło przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić odpowiednie postanowienia do umów z podwykonawcami.
7. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu takiej umowy, jeżeli:
1. nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2. gdy przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
3. nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 5.
8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca mają obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo określonej w ust. 4, której przedmiotem są dostawy objęte niniejszą umową w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo określonej w ust. 9 zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 7. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w zdaniu poprzednim uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
11. W przypadku umowy o podwykonawstwo określonej w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
12. Postanowienia ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.
13. Wykonawca odpowiada za działanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak za swoje własne.
§ 3
Obowiązki wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówione dzieło zgodnie z warunkami niniejszej umowy, warunkami wynikającymi z obowiązujących norm, przepisów technicznych i prawa budowlanego.
2. Wykona przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie BHP i PPOŻ oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia.
3. Zapewni nadzór techniczny nad realizowanym zadaniem oraz nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy.
4. W ramach organizacji na terenie realizacji inwestycji Wykonawca zrealizuje własnym kosztem i staraniem obiekty tymczasowego zaplecza, wykona oznakowanie i zabezpieczenie terenu, zabezpieczy we własnym zakresie miejsca składowania materiałów.
5. Informować będzie na bieżąco inspektora nadzoru o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren realizacji inwestycji od chwili jego przyjęcia, w tym wobec osób trzecich za wszelkie szkody wyrządzone w związku z pracami, jak zniszczenia terenów zielonych, nawierzchni dróg i chodników oraz szkody na nieruchomościach znajdujących się w zasięgu oddziaływania wykonywanych prac.
7. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy ze służbami Zamawiającego. Umożliwi Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli na terenie realizacji projektu podczas realizowanych prac, stosowanych w ich toku wyrobów. Zamawiający ma prawo wskazać dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy a Wykonawca ma obowiązek udostępnić tym osobom teren oraz wszelką dokumentację przedmiotu umowy.
8. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.
9. Wykonawca zlikwiduje zaplecze własne bezzwłocznie po zakończeniu prac w terminie 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu, na którym jest realizowany projekt , do stanu pierwotnego, w tym m.in., nawierzchni drogowych, trawników, dróg dojazdowych oraz wszystkich składników znajdujących się w granicach opracowania, które uległy zniszczeniu.
11. Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki lub demontażu pozostają do dyspozycji Wykonawcy i powinny zostać usunięte i wywiezione staraniem i na koszt Wykonawcy na składowisko lub wykorzystane w sposób, który nie będzie zagrażał środowisku naturalnemu, łącznie z wywozem i składowaniem ziemi z wykopów.
12. Wykonawca w terminie 5 dni od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji niniejszego zamówieniem.
13. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszystkich niezinwentaryzowanych kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, tj. w szczególności kolizji z istniejącymi urządzeniami melioracji szczegółowej, przewodami i urządzeniami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, telekomunikacyjnymi, elektroenergetycznymi i innymi.
14. Wykonawca po dokonaniu odbudowy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego zgłosi do odbioru właściwemu użytkownikowi/zarządcy i dostarczy Zamawiającego podpisany protokół odbioru.
§ 4
Obowiązki Zamawiającego
1. Przekazanie terenu na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia nastąpi w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
2. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, obejmującego przedmiot umowy.
3. Odbiór wykonanego zamówienia na zasadach określonych w § 9.

§ 5
Terminy wykonania
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 31 lipca 2018r .

§ 6
Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę stanowiącą równowartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1, ważnego przez cały okres realizacji zamówienia.
2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedłużony okres.
3. Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy dostarczy do Zamawiającego poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia, a także przedłoży niezwłocznie do wglądu, na każde żądanie Zamawiającego, dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku działań lub zaniechań przy realizacji przedmiotu umowy, w tym również na sąsiednich nieruchomościach, w szczególności za ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

§ 7
1. Wykonawca na swój koszt ustanawia „Przedstawiciela Wykonawcy” w osobie :
…………………………………….…………………………………………………………………….(tel…………………………..,adres poczty elektronicznej……………………………………………………………………)
posiadającego certyfikat wydany przez Prezesa UDT potwierdzający kwalifikacje do instalowania instalacji odnawialnego źródła energii dla systemów fotowoltaicznych.
2. „Przedstawiciel Wykonawcy” ma obowiązek przebywania na terenie wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy w trakcie faktycznej realizacji, celem zapewnienia prawidłowej jakości wykonywanych prac objętych umową.
3.Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dokumentów o których mowa w pkt.1.
4.Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do zastosowanych materiałów i urządzeń certyfikat zgodności z Polską Normą, Normą Branżową, aprobatą techniczną, bądź też inny określony atest.
5.Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego, jakości wykonanych prac z materiałów Wykonawcy na miejscu wykonywania określonych prac.
6.Badania o których mowa w w pkt.5 będą realizowane przez Wykonawcę na jego koszt.

§ 8
1. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy, działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru dot. prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

§ 9
Odbiory
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie prac polegających na dostawie i montażu paneli fotowoltaicznych, potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,
2. wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
3. oświadczenie „Przedstawiciela Wykonawcy” o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,
4. dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Przedstawiciela Wykonawcy),
5. szczegółową instrukcje obsługi i użytkowania instalacji fotowoltaicznej, zawierającą m.in. zalecenia dotyczące bieżącej konserwacji,
6. oświadczenie użytkownika o odbyciu szkolenia w zakresie eksploatacji i obsługi oraz protokół obejmujący zakres szkolenia,
7. dla zamontowanych urządzeń i użytych materiałów źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty,deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
8. inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami lub wymogami instytucji dofinansowującej projekt,
9. karty gwarancyjne wystawione przez producentów zainstalowanych urządzeń, przy czym gwarancja producenta na niżej wymienione urządzenia musi wynosić nie mniej niż 10 lat na moduły fotowoltaiczne oraz 7 lat na falowniki licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Karty gwarancyjne producentów Wykonawca wyda Zamawiającemu niezależnie od gwarancji Wykonawcy udzielonej na te same urządzenia,
10. harmonogram przeglądów serwisowych,
11. wykonaną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
12. potwierdzenie dokonania zgłoszenia w imieniu Zamawiającego do OSD.
4. Zmawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.
5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru na czas ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 10
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w wysokości wynikającej z oferty Wykonawcy, w kwocie brutto …………………..............zł
(słownie: ……………………………………………………………… złotych) wraz z podatkiem od towarów i usług VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac dodatkowych (nie objętych dokumentacją projektową) Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy. Dyspozycje inspektora nadzoru w tym zakresie, bez zgody Zamawiającego będą bezprawne.
3. Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy przysługujących Wykonawcy lub podwykonawcom wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca umieści odpowiednie postanowienia w ewentualnych umowach z podwykonawcami.
4. Wykonanie całości prac w terminach wcześniejszych niż ustalony w harmonogramie rzeczowo - finansowym nie upoważnia Wykonawcy do doręczenia faktury Zamawiającemu przed terminem wynikającym z harmonogramu lub żądania wcześniejszej zapłaty chociażby części wynagrodzenia.

§ 11
Warunki płatności
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu faktury przez Wykonawcę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, (sporządzonego za pisemną zgodą Zamawiającego), podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego i Wykonawcę. Fakturę/y Wykonawca wystawi na Gminę Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, NIP 5030022196. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) o treści:

Oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia:
Działając jako osoba/osoby umocowana/ umocowane do składania oświadczeń woli
w imieniu ...............................................................................wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez .............................pod nr ................... / wpis do Krajowego rejestru Sądowego pod nr ............................... o kapitale zakładowym ..................... jako Podwykonawca ..................................................... przy realizacji zadania inwestycyjnego „Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim”, realizowanego w oparciu o umowę zawartą z Wykonawcą w wyniku przetargu nieograniczonego Nr TIiGG.271.7.2018.
potwierdzam niniejszym, że otrzymałem:
1) kopię protokołu odbioru wykonanych prac przez Zamawiającego od Wykonawcy,
2) w całości należne wymagalne wynagrodzenie z tytułu umowy z dnia.......................... zawartej z Generalnym Wykonawcą zadania .
Podwykonawca / ....................................... / data i podpis	Wykonawca / Potwierdzam stan faktyczny i prawny / ....................................... / data i podpis

3. Brak oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, a termin o zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli brak oświadczenia był jedyną podstawą wstrzymania płatności.
4. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty – odpowiednio – przez Wykonawcę lub dalszego podwykonawcę – Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty należnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przyjętą bez sprzeciwu przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w zakresie prac lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy.
6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty – Wykonawcy przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, tj. w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego informacji w tej sprawie.
8. W przypadku zgłoszenia w terminie określonym w ust. 7 przez Wykonawcę uwag do informacji Zamawiającego o bezpośredniej zapłacie – Zamawiającemu przysługuje prawo:
1) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
9. W związku z pkt. 8 - Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
10. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy ................................................................................................................. w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

§ 12
Umowne prawo odstąpienia od umowy
Stronom przez cały okres obowiązywania umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy
w następujących przypadkach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni.
b) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
c) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego.
d) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym.
e) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności),
f) Wykonawca rażąco naruszy postanowienia umowy
g)Wykonawca nie przystąpi do realizacji przedmiotu umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia, w którym powinien rozpocząć realizację zadania.
2. Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w 1 ppkt a - g może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 3, winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i winno zawierać uzasadnienie.
5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy.
b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
c) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 5.b powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji prac w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
6. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
7. Rozliczenie za wykonane prace, o jakich mowa w ust. 5, nastąpi zgodnie z KC.
8. Strony przyjmują, że przyczyny odstąpienia wymienione w § 12 ust. 1 pkt a, c, d, e, f, g są zależne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich zaistnienie.

§ 13
Zabezpieczenie
1. Wykonawca wniósł do dnia podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia brutto tj. ……………..……………………….. zł. (słownie: ……………………………………………….. złotych), w formie ……………………………………………………………… .
2. Część zabezpieczenia w wysokości 70% ustalonej kwoty zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast pozostałe 30% zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
3.Pozostawione 30% zabezpieczenia pozostaje do dyspozycji Zamawiającego w pełnej wysokości do momentu wygaśnięcia uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady na najdłuższy okres tj. 10 lat.
4.Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat ,zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
5.W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu , poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
6.Wypłata o której mowa w pkt 5 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
§ 14
Gwarancja jakości/ rękojmia wad lub usterek
1. Strony ustalają, że określone terminy gwarancji jakości są tożsame z okresem rękojmi wad lub usterek.
2. Zgodnie z Ofertą Wykonawcy, Wykonawca niezależnie od gwarancji producenta udzielonej na urządzenia i okres wskazany w § 9 pkt 3 lit. i - udziela Zamawiającemu gwarancji jakości przez okres 10 lat na moduły fotowoltaiczne i 7 lat na falowniki - licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego.
3. Na pozostały nie wymieniony w pkt.2 zakres umowy m.in. konstrukcje, użyte materiały, urządzenia, instalacje oraz wykonane prace Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości przez okres…………….. lat (zgodnie z Ofertą).
4. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości Strony wydłużają odpowiedzialność z tytułu rękojmi w ten sposób, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady nie może wygasnąć przed upływem gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę na poszczególne elementy wymienione w pkt 2 i 3.
5. Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne.
6.Zakres gwarancji obejmuje bezpłatną usługę serwisową wykonanej instalacji przez okres obowiązywania gwarancji.
7. Czas przyjazdu serwisu na miejsce awarii określa się maksymalnie ………………… godziny od momentu zgłoszenia usterki lub wady w okresie gwarancji przez Zamawiającego (zgonie z Ofertą Wykonawcy).
8. Czas usunięcia wady/usterki określa się na 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady/usterki.
9. Usunięcie wady/usterki uważa się za skuteczne w dacie podpisania przez użytkownika protokołu usunięcia wady/usterki.
10. Jeżeli wady/usterki nie kwalifikują się do usunięcia Zamawiający może żądać ponownego wykonania prac lub zwrotu kwoty stanowiącej równowartość wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy.
11. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający,po uprzednim jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia, zleci zastępcze usunięcie tych wad bądź usterek, a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w całości wszystkich kosztów dotyczących usunięcia tych wad i usterek. Koszty te mogą być również pokryte z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający wyznaczyć termin na usunięcie wad/usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancji będzie brał pod uwagę możliwości technologiczne usunięcia wady/usterki.
12.Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca:
1) wymienił rzecz wadliwą na wolną od wad, okres gwarancji jakości biegnie w stosunku do wymienionej rzeczy na nowo od chwili dokonania wymiany,
2)dokonał usunięcia wad, termin gwarancji na wykonane prace biegnie na nowo od chwili usunięcia wad,
3)dokonał naprawy rzeczy okres gwarancji jakości w stosunku do rzeczy naprawionej ulega przedłużeniu o czas naprawy.
13. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem ustalonego terminu.
14. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie wad w momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiającego uprawnień do rękojmi nawet gdy wykrycie wady było możliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszło później. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia odbioru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniały w chwili przyjścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego.
15.Przeglądy gwarancyjne :
1) komisyjne przeglądy gwarancyjne są bezpłatne i odbywać się będą w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji tj. do ………………………………………. - na pisemne wezwanie Zamawiającego,
2) wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w odbiorze gwarancyjnym; w przypadku nieobecności Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony samodzielnie sporządzić protokół odbioru gwarancyjnego.
3) niestawienie się Wykonawcy nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję
4) z przeglądu gwarancyjnego sporządzony będzie protokół, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy
16.Przeglądy serwisowe :
1) niezależnie od przeglądów gwarancyjnych Wykonawca będzie dokonywał bezpłatnie przeglądów serwisowych oraz bezpłatnej wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz części zużywających się w trakcie użytkowania, w okresie obowiązywania gwarancji z częstotliwością ustaloną przez Wykonawcę, wynikającą z wymagań ustalonych przez producentów lub wynikającą z dokumentacji eksploatacji danej instalacji dla zainstalowanych urządzeń i osprzętu oraz zastosowanych materiałów eksploatacyjnych
2) czynności serwisowe obejmują min. sprawdzenie poprawności działania instalacji fotowoltaicznej, urządzeń zabezpieczających, usunięcie stwierdzonych usterek, wad oraz czynności o których mowa w pkt.16 ppkt. 1
3) harmonogram przeglądów serwisowych zawierający terminy i zakres czynności serwisowych dla instalacji Wykonawca sporządzi w formie pisemnej i przedłoży Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego
4) nie dokonywanie przez Wykonawcę przeglądów serwisowych nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla zakresu uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji
5) z przeglądu serwisowego sporządzony będzie protokół, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy
16.Wszystkie koszty związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym koszty dojazdu, koszty transportu, wbudowania czy zamiany rzeczy na wolną od wad oraz inne koszty związane z usunięciem wad czy usterek ponosi w całości Wykonawca.

17. W celu potwierdzenia poprawności pracy instalacji w trakcie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu, łącznie z protokołem z każdego przeglądu gwarancyjnego/serwisowego:
a) szczegółowy wydruk z produkcji instalacji zawierający tabelaryczne zestawienie produkcji tygodniowych (52 tygodnie) za dany rok.
b) sprawozdanie z rocznej pracy instalacji wraz z opisami sytuacji przerwy w produkcji związane z wadliwą pracą lub awarią,
c) zapewnienie Zamawiającemu dostępu do aplikacji, ewentualnie strony www, z uprawnieniem podglądu pracy instalacji fotowoltaicznych.

§ 15
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1. Zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 w wys. 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu wykonania,
2. Za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi kary umowne będą naliczane w wys. 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad,
3.Wykonawca zapłaci karę umowną za nieterminowy czas przyjazdu serwisu określony w § 14 pkt. 7 licząc od chwili zgłoszenia usterki (wady) – 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,
3. Odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wys. 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie.
4. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego (§10 ust.1),
5. Za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany tej umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego( §10 ust.1),
6. Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego ( §10 ust.1),
7. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego ( §10 ust.1).
8. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.
10. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego należności w terminie podanym w §11 ust. 10 Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
11. W przypadku stwierdzenia nienależytego, w tym nieterminowego wykonania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia za przedmiot umowy do czasu zapłaty kar umownych lub odszkodowania.
12.Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody,strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 16
Zmiany do umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:
1. jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie:
  a) konieczności wprowadzenia zmian w stosunku do złożeń przyjętych w projekcie wykonawczym i STWiOR, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy,
  b) zmiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w projekcie wykonawczym i STWiOR, gdy ich wykorzystanie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu organizacji realizacji zamówienia, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa lub zmianami obowiązujących przepisów,
  c) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego.
2. jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą:
  a) warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z warunkami określonymi w STWiOR,
  b) uwarunkowań formalno - prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa prac z przyczyn niezależnych od obu stron,
  c) innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie konieczności wprowadzenia do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych prac dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym w ramach zamówień dodatkowych,
4. wprowadzenia zmian wynikających ze zmiany przepisów prawa mającej wpływ na realizację przedmiotu umowy.
5. jeżeli zamiana umowy dotyczy formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 17
Sprawy nieuregulowane umową
W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.
§ 18
Organ rozstrzygający
Na wypadek sporu między stronami właściwy miejscowo do jego rozpoznania będzie sąd według lokalizacji placu realizacji przedmiotowego zamówienia.
§ 19
Postanowienia końcowe
Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy oraz 3 egz. dla Zamawiającego.

        ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

        .................................................. ....................................................

Załączniki:
1. Oferta Wykonawcy
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Projekt budowlany wykonawczy wraz z STWiOR

Sporz. M.Dębińska