Zał. Nr 4 do Zapytania ofertowego

P R O J E K T

#### UMOWA Nr TIiGG.272.14.2018

zawarta w dniu _____________ 2018 r. w Kowalewie Pomorskim pomiędzy:

Gminą Kowalewo Pomorskie z siedzibą w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, reprezentowaną przez:

Andrzeja Grabowskiego - Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marii Kiżewskiej, zwaną dalej Zleceniodawcą, NIP  5030022196

a:

- ___________________________________

# NIP ______________________ reprezentowaną przez:

# __________________________, zwanego dalej „Zleceniobiorcą”

§ 1

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do pełnienia obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu pn. Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim, w następującym zakresie:

Opis inwestycji:

Instalacja fotowoltaiczna o mocy docelowej 39,96 kWp zostanie wykonana przy budynku pływalni w Kowalewie Pomorskim ul. Jana Pawła II2a, dz. 255/1. Jako źródło energii odnawialnej zastosowane zostaną moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne o mocy min. 270 Wp/moduł. Moduły zostaną zamontowane do specjalnie przygotowanej konstrukcji bazowej, mocowanej do lekkiej konstrukcji ustawionej bezpośrednio w gruncie, za pomocą systemu montażowego dedykowanego dla instalacji naziemnych. System montażowy powinien być montowany zgodnie z zaleceniami producenta.

- Moduły PV należy połączyć ze sobą w odpowiednio dobrane łańcuchy (stringi 2x19, 2x19, 2x18, 2x18 modułów), które będą tworzyły generator słoneczny i zostaną podłączone do dwóch falowników trójfazowych o mocy znamionowej minimum 17,5 kW.

- Falowniki zostały zaprojektowane do pracy systemu fotowoltaicznego z siecią zewnętrzną (in grid). Falowniki umiejscowić pod stołem fotowoltaicznym na przystosowanej do tego konstrukcji wsporczej. Obok falowników umieścić rozdzielnice z odpowiednim zabezpieczeniem AC/DC. Dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej, ze względu na wartość prądu obciążenia nie przekraczającej wartości 100A pomiar zostanie wykonany poprzez licznik energii elektrycznej do pomiaru bezpośredniego umieszczonego standardowo w falowniku. Dodatkowo system rozliczeniowy wspierać będzie inteligentny licznik dwukierunkowy, który powinien posiadać:

- - ekran dotykowy do wyświetlania i wprowadzania danych,

- - możliwość monitoringu, optymalizacja oraz zarządzanie własną konsumpcją,

- - możliwość ograniczenia do 0 energii elektrycznej wypływającej do sieci OSD,

- - współpraca z dobranym inwerterem.

- Instalację dodatkowo należy ogrodzić ogrodzeniem modułowym o wysokości min. 1,40 m wraz z zamontowaniem furtki o szer. min. 90 cm.

Wszelkie prace powinny być wykonane zgodnie z normami i przepisami budowlanymi, w tym w szczególności wynikającymi z obowiązującego prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), norm i przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokumentacji projektowej.

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in. takich czynności jak:

- Kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją przetargową, z projektem budowlanym, zgodności z umową zawartą z generalnym Wykonawcą montażu instalacji, a także przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

- Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów realizacji inwestycji w ramach zadania zgodnie z dokumentami przetargowymi oraz przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu projektu oraz zaproponowanie programów naprawczych;

- Sprawdzanie jakości wykonanych prac i wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i/lub niedopuszczonych do zastosowania.

- Kontrolowanie wymaganych certyfikatów i świadectw dla wyrobów budowlanych;

- Kontrola terminowości realizacji projektu;

- Zapewnienie kompletności dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym w szczególności przekazywanych Zamawiającemu wymaganych odrębnymi przepisami świadectw, certyfikatów, atestów, oświadczeń, zgłoszeń itp.

- Udział w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, które będą prowadzone w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą prac montażowych instalacji, a także przygotowywanie notatek i raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp realizacji zadania oraz inicjowanie i prowadzenie takich spotkań;

- Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji projektu

- Uczestniczenie w próbach i odbiorze technicznym instalacji, urządzeń technicznych;

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i rozruchu instalacji,

- Stwierdzenie zakończenia prac montażowych instalacji, sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości dokumentów odbiorowych, w tym dokumentacji powykonawczej;

- Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę pac montażowych usterek stwierdzonych w trakcie odbioru;

- Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych;

- Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji projektu oraz egzekwowanie realizacji zaleceń, usunięcia uchybień ujawnionych podczas kontroli, a także udzielanie wyjaśnień,

- Weryfikacja przy udziale Zamawiającego stanu faktycznego i dokumentacji;

- Udział w odbiorze końcowym zadania, po zrealizowaniu całego zakresu zamówienia, objętego umową;

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach, zagrożeniach i ryzyku przy realizacji zadania;

- Realizacja zamówienia przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą praktyką zawodową, w sposób gwarantujący spełnienie warunków prawa budowlanego, właściwych przepisów bhp i ppoż.;

- Udział w przeglądach technicznych w okresie gwarancji i rękojmi.

§ 2

- Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2018 r.

- Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określa dokumentacja projektowa.

§ 3

1.  Wykonawca oświadcza, że w jego imieniu nadzór inwestorski w branży elektrycznej będzie wykonywał …………………………..…………….. posiadający uprawnienia uzyskane na podstawie decyzji nr …………………… z dnia ……………………………………

§ 4

1. Zakres obowiązków Zleceniobiorcy określa art. 25 i 26 Prawa Budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.). Do obowiązków inspektora należy również kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umownymi z Wykonawcą robót.

2. Inspektor nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą.

Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zleceniodawcę. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania prac innych niż wymienione w umowie z wykonawcą mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną.

§ 5

1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego brutto ustala się w wysokości: ____________ zł (słownie: ___________________________) wraz z podatkiem od towarów i usług – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

2. Wysokość wynagrodzenia określona w ust. 1 nie może ulec zmianie bez względu na ostateczny koszt projektu.

§ 6

Warunki płatności:

1. Płatność za pełniony nadzór realizowana będzie po wystawieniu i dostarczeniu przez  Zleceniobiorcę faktury lub rachunku w terminie do 30 dni od daty otrzymania na konto nr _________________________________. Faktura/rachunek będzie wystawiona na Gminę Kowalewo Pomorskie.

2. Podstawą wystawienia faktury lub rachunku będzie podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru robót objętych nadzorem, po zakończeniu projektu.

§ 7

- Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.

- 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za nie wykonanie obowiązków, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. s.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zleceniodawcy i 1 egzemplarz dla Zleceniobiorcy.

ZLECENIODAWCA:                                            ZLECENIOBIORCA:

.................................................                            …...............................................

# M.Dębińska