Projekt

Umowa nr GKiM.272.71.1.2018

zawarta w dniu ...........……………..
pomiędzy Gminą Kowalewo Pomorskie reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie – Jacka Żurawskiego, zwaną dalej „Zleceniodawcą”, NIP: 5030022196
a …………………………………………………………………, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, NIP: ……………………...

§ 1
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do kompleksowego pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg dojazdowych - ul. 1 Maja” – II etap na dz. geod. nr 118, obręb III miasta Kowalewo Pomorskie.
2. Zadanie obejmuje:
Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg dojazdowych - ul. 1 Maja” – II etap na dz. geod. nr 118, obręb III miasta Kowalewo Pomorskie.
Zakres prac do nadzorowania obejmuje: przebudowę drogi dojazdowej ul. 1 Maja w ramach zadania „Przebudowa dróg dojazdowych - ul. 1 Maja” – II etap na dz. geod. nr 118, obręb III miasta Kowalewo Pomorskie.

3. Szczegółowy zakres prac do nadzoru:
1) Wykonanie odwodnienia drogi – kanalizacja deszczowa wraz z wpustami ulicznymi z wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja (wjazd).
2) Wykonanie koryta drogi.
2) Ułożenie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego.
3) Ułożenie górnej warstwy z tłucznia wapiennego (istnieje możliwość wykorzystania istniejącego materiału podbudowy po przesianiu).
4) Ułożenie kostki brukowej typu Polbruk na odcinku 0,095 km z kostki betonowej gr. „8cm” i szerokości 3,50 m ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej. Po obu stronach jezdni krawężniki betonowe, uliczne 12x25x100. Krawężniki ustawione na ławie betonowej z oporem. W miejscach zjazdów krawężniki zaniżone.
5) Wykonanie kanalizacji sanitarnej z włączeniem do ul. 1 Maja.

3.1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w zakresie i w sposób określony w zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie własnych oględzin i pomiarów dokonanych w terenie.

§ 2
1. Zakres obowiązków Inspektora nadzoru określa art. 25 i 26 Prawa Budowlanego. Do obowiązków inspektora należy również w szczególności:
1. reprezentowanie inwestora na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej z dokumentacją techniczną i przedmiarami robót, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, bhp, przeciwpożarowymi i normami,
2. protokolarne przekazanie z udziałem zamawiającego i realizatora robót budowlanych placu budowy oraz przygotowanie i przekazanie dziennika budowy,
3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
4. prowadzenie regularnych inspekcji na budowie oraz na każdorazowe wezwanie Zleceniodawcy,
5. niezwłoczne zgłaszanie zamawiającemu o powstałych problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót lub opóźnienie terminu ich zakończenia,
6. przygotowanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego.
2. Inspektor nadzoru nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót budowlanych. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego.
3. Inspektor zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności sumiennie i fachowo, czuwać w imieniu Zleceniodawcy nad prawidłową realizacją umowy zawartej z Wykonawcą oraz chronić interesy Zleceniodawcy we wszystkich przejawach nadzoru. Ponadto inspektor zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zleceniodawcy oraz informować Zleceniodawcę o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych.

§ 3
1. Termin wykonania zamówienia:
1) realizacja przedmiotu umowy nastąpi z dniem zawarcia umowy,
2) termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 31 maja 2019 r.
3) zakończenie realizacji przedmiotu umowy – ___ lat od odbioru końcowego inwestycji (obsługa gwarancyjna – w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi przez wykonawcę robót budowlanych).
2. Odbiór robót, nastąpi w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę robót budowlanych.

§ 4
Zleceniobiorca reprezentuje Zleceniodawcę wobec generalnego wykonawcy robót budowlanych działając w imieniu i na rachunek Zleceniodawcy, w ramach uprawnień przysługujących Zleceniodawcy z tytułu umowy zawartej z Wykonawcą.

§ 5
1. Całkowita wartość umowy wynosi: …................................ zł (słownie: …...............................…………………………………………. złotych 00/100) wraz z podatkiem VAT wg obowiązujących przepisów prawa.
2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
3. Wysokość wynagrodzenia określona w pkt 1, nie może ulec zmianie bez względu na ostateczny koszt robót budowlanych.

§ 6
Warunki płatności:
1. Płatność za pełniony nadzór inwestorski realizowana będzie po dokonaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego inwestycji pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych - ul. 1 Maja” – II etap na dz. geod. nr 118, obręb III miasta Kowalewo Pomorskie. w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego, przelewem na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy. Zmiana numeru rachunku wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego.
2. Rachunek/fakturę należy wystawić na:
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
NIP: 5030022196

§ 7
1. W przypadku nie przystąpienia przez Inspektora nadzoru do wykonywania swoich obowiązków w wyznaczonym terminie, Zleceniodawca odstąpi od umowy, naliczając Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 20% wartości niniejszej umowy.

2. W razie nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy, Zleceniodawca odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym.
3. Zleceniobiorca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.
4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych, nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wystawionych rachunków/faktur.

§ 8
1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej, za zgodą obydwu stron.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory mogące wyniknąć z warunków niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd Powszechny ze względu siedzibę Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZLECENIODAWCA	ZLECENIOBIORCA

K. Izbrandt